- Phân loại MoSCoW và lý do

| Mã | Hạng mục | Effort | Nhóm | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Thủ thư quản lý kho sách (thêm/sửa/xóa sách) | L (3đ) | Must | Là điều kiện tiên quyết kỹ thuật — không có dữ liệu sách trong hệ thống thì không thể tìm kiếm hay mượn sách. |
| 1 | Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả | M (2đ) | Must | Nền tảng bắt buộc để nhận diện độc giả, không có tài khoản thì không thể gắn trách nhiệm mượn trả sách với người dùng cụ thể. |
| 2 | Tìm kiếm sách theo tên/tác giả | M (2đ) | Must | Độc giả phải tìm được sách muốn mượn thì mới có đối tượng để thực hiện giá trị cốt lõi "mượn sách online". |
| 3 | Mượn sách online (có giới hạn số sách mượn cùng lúc) | L (3đ) | Must | Đây chính là giá trị cốt lõi (core value) của toàn bộ MVP; thiếu tính năng này hệ thống không còn lý do tồn tại. |
| 5 | Đặt trước sách khi hết (kèm thông báo khi sách có sẵn) | M (2đ) | Must | Gắn liền trực tiếp với luồng mượn sách cốt lõi (xử lý tình huống hết sách); thiếu nó độc giả dễ bỏ cuộc khi sách không có sẵn. |
| 4 | Gia hạn mượn sách online | S (1đ) | Should | Hữu ích, giảm phiền hà cho độc giả, nhưng có thể tạm xử lý thủ công (đến quầy xin gia hạn) nếu release đầu chưa có. |
| 8 | Thông báo email khi sắp đến hạn trả sách | S (1đ) | Should | Giảm rủi ro trả trễ/mất sách, nhưng có thể thay bằng cách nhắc thủ công trong giai đoạn đầu. |
| 12 | Tích hợp đăng nhập bằng Google/Facebook | M (2đ) | Should | Tiện lợi hơn cho người dùng, nhưng đăng nhập tài khoản thường (Must #1) đã đủ để vận hành MVP. |
| 9 | Xem lịch sử mượn sách của bản thân | S (1đ) | Should | Có ích cho trải nghiệm người dùng nhưng không khẩn cấp, độc giả vẫn mượn/trả sách bình thường nếu thiếu. |
| 6 | Đánh giá & bình luận sách sau khi đọc | M (2đ) | Could | Tăng tương tác nhưng không ảnh hưởng đến luồng mượn/trả cốt lõi, bỏ đi độc giả vẫn mượn sách bình thường. |
| 7 | Gợi ý sách theo sở thích cá nhân (recommendation) | L (3đ) | Could | Giá trị gia tăng tốt nhưng công sức lớn so với lợi ích ở giai đoạn MVP; nên làm ở release sau khi đã có dữ liệu hành vi người dùng. |
| 11 | Chat trực tiếp với thủ thư | L (3đ) | Won't | Công sức lớn nhưng không phải nhu cầu cấp thiết của MVP; có thể thay bằng kênh liên hệ khác (điện thoại/email) ở giai đoạn đầu. |

- Tổng điểm nhóm Must

Tổng công sức nhóm Must = 2 + 2 + 3 + 2 + 3 = 12 điểm.

Ngưỡng khuyến nghị: khoảng 60% năng lực Release 1 (20 điểm) = 12 điểm. → 12/20 = 60%, đúng ngay ngưỡng khuyến nghị. Số lượng hạng mục Must là 5, không vượt quá giới hạn tối đa (5).

- Backlog có thứ tự (1–12)

| Thứ tự | Mã | Hạng mục | Nhóm | Effort |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | Thủ thư quản lý kho sách (thêm/sửa/xóa sách) | Must | L (3đ) |
| 2 | 1 | Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả | Must | M (2đ) |
| 3 | 2 | Tìm kiếm sách theo tên/tác giả | Must | M (2đ) |
| 4 | 3 | Mượn sách online (có giới hạn số sách mượn cùng lúc) | Must | L (3đ) |
| 5 | 5 | Đặt trước sách khi hết (kèm thông báo khi sách có sẵn) | Must | M (2đ) |
| 6 | 4 | Gia hạn mượn sách online | Should | S (1đ) |
| 7 | 8 | Thông báo email khi sắp đến hạn trả sách | Should | S (1đ) |
| 8 | 12 | Tích hợp đăng nhập bằng Google/Facebook | Should | M (2đ) |
| 9 | 9 | Xem lịch sử mượn sách của bản thân | Should | S (1đ) |
| 10 | 6 | Đánh giá & bình luận sách sau khi đọc | Could | M (2đ) |
| 11 | 7 | Gợi ý sách theo sở thích cá nhân (recommendation) | Could | L (3đ) |
| 12 | 11 | Chat trực tiếp với thủ thư | Won't | L (3đ) |

- Tự phản biện (mục 7, 11, 12)

Mục 7 (Gợi ý sách): có thể có người xếp vào Should nếu cho rằng cá nhân hóa trải nghiệm giúp giữ chân người dùng mới ngay từ đầu; nhưng với effort L và chưa đủ dữ liệu hành vi ở release đầu, xếp Could hợp lý hơn.

Mục 11 (Chat trực tiếp với thủ thư): có thể có người xếp vào Should nếu cho rằng hỗ trợ trực tiếp tăng niềm tin của người dùng mới với hệ thống online; nhưng effort L trong khi thư viện vẫn còn quầy vật lý để hỏi trực tiếp khiến Won't hợp lý hơn cho release đầu.

Mục 12 (Google/Facebook login): có thể có người xếp vào Must nếu coi đây là yếu tố giảm rào cản đăng ký, tăng tỷ lệ chuyển đổi người dùng mới; nhưng vì đã có phương án đăng ký tài khoản thường làm workaround, Should hợp lý hơn khi năng lực Release 1 có giới hạn.